Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

**PROJEKT UMOWY Nr …**

zawartej dnia ……………………….2023 r. w Krośnicach

pomiędzy:

1) Gminą Krośnice z/s ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice reprezentowaną przez :

**Pana Andrzeja Białego - Wójta Gminy Krośnice**

przy kontrasygnacie

**Pani Elżbiety Kalityńskiej - Skarbnik Gminy Krośnice**

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym,**

a

1) ……………………………………………………………………………………………….

Nr REGON…………………………., NIP ………………………….., reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

**§ 1**

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegając na usunięciu - demontażu, zebraniu, pakowaniu, transporcie i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z wybranych nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Krośnice w ramach zadania pn. **"Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krośnice - 2023"**
2. Wykaz nieruchomości objętych przedmiotem umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Strony wspólnie ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy wykaz, o którym mowa w ust. 2 może ulec modyfikacji.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości w zakresie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

**§ 2.**

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy tytułem należytego wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie iloczyn:

1) całkowitej wagi zdemontowanych, zebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest liczonych w Mg;

2) stawki ryczałtowej w wysokości ……………… zł/Mg brutto

(słownie: ……………………………………………… złotych/100 za Mg),

1. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałość ceny jednostkowej w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że cena jednostkowa, o której mowa w § 2 pkt 1, obejmuje wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo za całość należycie wykonanego przedmiotu zamówienia, na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami pkt. 5.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie dostarczenia do siedziby Zamawiającego (Urząd Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice) kompletu dokumentów potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy:

1) protokół odbioru końcowego zadania spisany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

2) dokumentacja fotograficzna obiektów w wersji papierowej i elektronicznej sprzed rozpoczęcia usuwania z nich wyrobów zawierających azbest, jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego),

3) oryginały kart przekazania odpadów niebezpiecznych na składowisko, wraz z wykazem posesji, z których przekazano odpady i ilością unieszkodliwionych odpadów,

4) protokoły odbioru odpadów z nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia,

5) dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest.

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z postanowieniami pkt. 5.
2. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w formie przelewu na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
3. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 931 ze zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 931 ze zm.).

**§ 3.**

Wykonawca zobowiązuje się:

1. wykonać wszystkie prace objęte przedmiotem umowy w terminie do dnia 13 października 2023r.- rozumianym jako data przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów wskazanych w § 2 ust. 5 pkt. 1) -5) umowy,
2. przed rozpoczęciem prac ( w terminie co najmniej 7 dni) dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu - zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. nr 71, poz.649 oraz §1 ust.1 pkt. 4 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089),
3. w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac uwzględniający 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie gminy,
4. ustalić daty i godziny wykonania prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Wykonawca z chwilą usunięcia azbestu z dachu zobowiązany jest do jego zabezpieczenia celem uniknięcia szkód (np. zalania) na czas ustalony z właścicielem nieruchomości. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia **30 września 2023 r.,**
5. przed przystąpieniem do realizacji przekazać Zamawiającemu kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.

**§ 4**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089).
3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji i danych otrzymanych od Zamawiającego, dotyczących danych osób ujętych do odbioru odpadów.

**§ 5**

1. Oprócz przypadków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający może także odstąpić od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy z własnej winy w ciągu 7 dni liczonych od daty wezwania go przez Zamawiającego;

2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, w ciągu 7 dni liczonych od daty złożenia pisemnych zastrzeżeń;

3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 7 dni;

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do sporządzenia odbioru wykonanego przedmiotu umowy, potwierdzonego szczegółowym protokołem, w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia.
3. W razie złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty i zabezpieczyć teren wykonywania przedmiotu umowy.
4. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

**§ 6**

1. W przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.
3. Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
4. Należność wynikająca z naliczenia kar umownych zostanie potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kar umownych nie pokryje w pełni powstałej szkody.

**§ 7**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności   
   przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, Strony będą   
   rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w toku negocjacji w terminie 14 dni, sprawa poddana będzie pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

…………………………………… ………………………………………….

(ZAMAWIAJĄCY) (WYKONAWCA